MOGU — MA TRẬN COVERAGE BA / MOBILE / ADMIN / BACKEND

Phiên bản 1.0 · Ngày 13/08/2026

# 1. Kết luận điều hành

Backend đã có nền tảng tốt cho auth, onboarding, home, taxonomy, dish lifecycle, review, import job, media và randomization.

Khoảng trống lớn nhất là sự lệch contract: OTP được tài liệu hóa nhưng thiếu endpoint; onboarding 8 bước trong backend docs nhưng UI đã rút còn 6 bước; mobile dùng điều hướng thủ công.

Admin có ba khu vực UI chưa có backend tương ứng: Người dùng, Cộng đồng và Báo cáo.

Nhiều màn mobile đã hoàn thiện về UI nhưng chưa có bằng chứng tích hợp API end-to-end; cần tách rõ mock/demo và production data.

Ưu tiên trước phát triển thêm UI: khóa OpenAPI, CORS/env, auth/onboarding contract, navigation và contract tests.

# 2. Ma trận tổng hợp

| BA | Phạm vi | Mobile | Admin | Backend | Khoảng trống trọng yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA-001 | Auth | MỘT PHẦN | Không áp dụng | ĐÃ CÓ | OTP, social auth, secure session và contract register. |
| BA-002 | Onboarding | MỘT PHẦN | Không áp dụng | ĐÃ CÓ | Chuẩn hóa 6 bước và mapping legacy 8 bước. |
| BA-003 | Home & Navigation | MỘT PHẦN | Không áp dụng | ĐÃ CÓ | Router chuẩn, deep link, cache và state restoration. |
| BA-004 | Dish public/random | MỘT PHẦN | MỘT PHẦN | ĐÃ CÓ | Nối API mobile; hoàn thiện import connectors. |
| BA-004A | Admin users | Không áp dụng | THIẾU | THIẾU | User management endpoints và RBAC. |
| BA-004B | Admin community | MỘT PHẦN | THIẾU | THIẾU | Moderation/report APIs và actions. |
| BA-004C | Admin analytics | MỘT PHẦN | THIẾU | THIẾU | Analytics aggregates và export. |

# 3. Backlog ưu tiên

| ID | Ưu tiên | Phân hệ | Hạng mục |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | P0 | Backend | Sửa CORS/env allowlist cho admin dev/prod; kiểm thử preflight. |
| P0-02 | P0 | All | Xuất OpenAPI chuẩn và tạo contract tests cho mobile/admin. |
| P0-03 | P0 | Auth | Quyết định và hoàn tất OTP; chuẩn hóa register DTO. |
| P0-04 | P0 | Onboarding | Chốt flowVersion 6 bước, migration/mapping và resume. |
| P0-05 | P0 | Mobile | Chuyển sang navigation stack/tab chuẩn và deep link. |
| P0-06 | P0 | Food | Nối Explore/Random/Detail/Save với backend và loại bỏ mock production. |
| P0-07 | P0 | Food | Bảo đảm rule loại trừ dị ứng và audit random. |
| P1-01 | P1 | Admin | Xây user management APIs và quyền hạn. |
| P1-02 | P1 | Admin | Xây community moderation APIs. |
| P1-03 | P1 | Admin | Xây analytics/report APIs và export. |
| P1-04 | P1 | Quality | Visual regression cho thiết bị mobile và responsive admin. |
| P1-05 | P1 | Ops | Observability: traceId, metrics, audit, alert và retention. |
| P2-01 | P2 | Data | pgvector/recommendation nâng cao sau khi dữ liệu chuẩn ổn định. |

# 4. Quy tắc hoàn tất chung (Definition of Done)

Yêu cầu có BA ID, API contract, migration/seed, unit/integration/E2E test và tiêu chí nghiệm thu.

Không đánh dấu hoàn thành khi chỉ có UI mock hoặc endpoint chưa được client sử dụng.

Mọi API có auth/RBAC, validation, pagination, error envelope, traceId và audit phù hợp.

Mobile được kiểm tra Android/iOS, safe area, bàn phím, offline và kích thước màn hình nhỏ.

Admin được kiểm tra Chrome/Edge, responsive tối thiểu, CORS dev/staging/prod và quyền theo vai trò.

Tài liệu API và BA được cập nhật trong cùng pull request với thay đổi mã nguồn.

# 5. Tệp tham chiếu đã đối chiếu

Bốn tài liệu BA v1.0 do người dùng cung cấp.

Backend controllers và API_AUTH.md, API_ONBOARDING.md, BA-003_API.md, BA-004_API.md.

Mobile App.tsx, API services và các màn auth/onboarding/home/explore/random/health/profile.

Admin routes, services và các trang Foods, Import, Review, Users, Community, Reports.

Nội dung cuộc hội thoại tham chiếu về kiến trúc BA-004 và lộ trình ingestion có kiểm soát.